# Plano de Acao

Governanca, Seguranca e Escalabilidade do INOVE_QUATAI

Documento executivo-tecnico para endurecimento do sistema, preparacao multiempresa e reducao de risco operacional.

| Projeto | INOVE_QUATAI |
| --- | --- |
| Supabase | Projeto INOVEQUATAI - ref wboelthngddvkgrvwkbu |
| GitHub | Repositorio guuimaximo/INOVE_QUATAI |
| Objetivo | Elevar seguranca, governanca e prontidao para escalar o produto |

Data da revisao: 28/04/2026

# Resumo Executivo

O sistema ainda nao esta pronto para ser ofertado para outras empresas com seguranca maxima. Os dois bloqueios centrais sao o login legado no frontend usando usuarios_aprovadores.senha e a ausencia de um modelo multiempresa real com isolamento por empresa no banco e no codigo.

Em paralelo, a schema publica do Supabase esta excessivamente exposta, o repositorio GitHub esta publico, o frontend preve uso de token do GitHub no navegador e varios buckets de storage estao publicos.

Meta do plano: migrar o sistema de um produto single-tenant customizado para uma base segura, auditavel e pronta para escalar por empresa, com Quatai como empresa 046.

# Escopo Revisado

Supabase: tabelas publicas, colunas criticas, RLS, policies, views, funcoes SECURITY DEFINER e buckets de storage.

GitHub: visibilidade do repositorio, PRs recentes, workflow de ETL e padrao de integracao no frontend.

Frontend Vite: autenticacao, variaveis, storage publico, clientes Supabase, codigo duplicado e acoplamentos externos.

Escalabilidade: prontidao para multiempresa, com foco no futuro uso da Quatai como empresa 046.

# Prioridades Criticas

| Nivel | Tema | Situacao atual | Acao imediata |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Auth | Login no frontend compara senha em usuarios_aprovadores | Fechar login legado e migrar 100% para Supabase Auth |
| P0 | Banco | 49 de 54 tabelas publicas sem RLS ativo | Revisar grants e ativar RLS por dominio |
| P0 | GitHub | Frontend preve VITE_GITHUB_TOKEN no bundle | Remover token do browser e mover automacoes para backend |
| P1 | Storage | Buckets sensiveis publicos com milhares de objetos | Trocar para buckets privados e signed URLs |
| P1 | Multiempresa | Nao existe empresa_id ou tenant_id no schema publico | Introduzir camada de tenancy e isolamento |
| P2 | Codigo | Arquivos duplicados, fluxos paralelos e rota backend no repo Vite | Classificar e remover codigo obsoleto |

# Plano de Acao por Fase

## Fase 0 - Contencao imediata (0 a 7 dias)

Remover qualquer uso de VITE_GITHUB_TOKEN no frontend.

Restringir ou remover auth_emails_view.

Congelar novas funcionalidades dependentes de usuarios_aprovadores.senha.

Mapear e reduzir grants de anon na schema public.

Revisar publicacao atual e confirmar quais secrets estao expostos ao browser.

## Fase 1 - Migracao de autenticacao (1 a 3 semanas)

Trocar login e reset para Supabase Auth.

Usar profiles como fonte primaria de identidade e papeis.

Encerrar autorizacao baseada em localStorage.

Migrar usuarios_aprovadores para papel de tabela de transicao apenas.

Planejar remocao da coluna senha ao final da migracao.

## Fase 2 - Endurecimento do banco e storage (2 a 5 semanas)

Ativar RLS por dominio nas tabelas sensiveis.

Reescrever policies permissivas e remover allow all.

Revisar SECURITY DEFINER em views e funcoes.

Migrar buckets sensiveis para privados.

Limpar indices, constraints e objetos duplicados.

## Fase 3 - Governanca de codigo e integracoes (3 a 6 semanas)

Classificar arquivos como ativo, legado, migrar ou remover.

Remover codigo morto e fluxos paralelos de cadastro/login.

Separar rotas backend do repositorio frontend.

Corrigir o workflow ETL e documentar owner tecnico.

Padronizar naming, ownership e criterios de deploy.

## Fase 4 - Preparacao multiempresa (4 a 8 semanas)

Criar tabela empresas e chave empresa_id.

Associar usuario autenticado a empresa e perfil.

Adicionar empresa_id nas tabelas de negocio.

Aplicar RLS com filtro por empresa.

Fazer backfill da Quatai como empresa 046.

# Matriz de Execucao

| Frente | Prioridade | Prazo | Esforco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fechar login legado e reset inseguro | P0 | Semana 1 | M | Auth segura e pronta para endurecimento |
| Revisar grants + ativar RLS nas tabelas criticas | P0 | Semana 1-2 | G | Reducao imediata da superficie de ataque |
| Remover token GitHub do frontend | P0 | Semana 1 | P | Fim do risco de vazamento de token no browser |
| Privatizar buckets sensiveis | P1 | Semana 2-3 | M | Anexos e relatorios protegidos |
| Limpar codigo morto e fluxos paralelos | P2 | Semana 3-4 | M | Menos ambiguidade operacional |
| Desenhar e aplicar empresa_id = 046 | P1 | Semana 4-6 | G | Base pronta para multiempresa |

# Diretriz de Multiempresa

Hoje o sistema esta mais proximo de um produto single-tenant customizado do que de uma plataforma multiempresa. Para escalar, a Quatai deve entrar formalmente no modelo como empresa 046, e nao apenas como convencao de negocio.

Criar tabela empresas com codigo_empresa, nome_fantasia, status e configuracoes de branding.

Associar profiles a empresa_id e, se necessario, permitir multiplas empresas por usuario por tabela de vinculo.

Adicionar empresa_id em tabelas de negocio e buckets/logica de storage.

Aplicar RLS com filtro por empresa para leitura, escrita, update e delete.

Retirar do browser qualquer integracao cross-base como supabaseBCNT.

Decisao recomendada: antes de onboardar qualquer nova empresa, concluir a modelagem de tenancy e fazer o backfill da Quatai como empresa 046.

# Codigo e Objetos Candidatos a Limpeza

Foram identificados arquivos duplicados e fluxos paralelos que aumentam ambiguidade e risco de manutencao. A limpeza deve ser feita de forma segura, marcando cada item como ativo, legado, migrar ou remover.

src/AuthContext.jsx

src/components/RequireAuth.jsx

src/components/ProtectedRoute.jsx

src/pages/auth/Cadastro.jsx

src/pages/auth/Register.jsx

src/pages/home/Landing.jsx

src/pages/portal/PortalSistemas.jsx

src/routes/premiacaoRoutes.js

No banco, objetos sem referencia direta no frontend atual devem ser marcados como sem referencia no frontend, e nao removidos automaticamente. Eles podem estar em uso por ETL, dashboards externos, SQL manual ou processos internos.

# Entregaveis Recomendados na Sequencia

Matriz tabela -> owner -> sensibilidade -> RLS -> uso no codigo.

Plano SQL de endurecimento do Supabase.

Plano de migracao usuarios_aprovadores -> profiles/auth.

Plano de tenancy com empresa_id = 046 para Quatai.

Lista de remocao segura de codigo e objetos obsoletos.